Riscos do projeto

a)Riscos :

1- Quedas frequentes de energia durante horas do dia.

2- Incêndio no imóvel.

3- Desastres naturais na região do imóvel.

4- Problemas econômicos no País onde comprometa os recursos financeiros do projeto.

5- Afastamento de membros da equipe por doenças.

6- Desistência de membros da equipe.

7- Mudanças de requisitos.

8- Perda de backups.

b) Matriz de risco

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade**  **Impacto** | Baixo (20%) | Médio(>20% <60%) | Alto (>60%) |
| Baixo (20%) | \* | \*\* | \*\*\* |
| Médio (>20% <60%) | 1, 3,5 \*\* | 7 \*\*\* | \*\*\*\* |
| Alto (>60%) | 2,8 \*\*\* | 6 \*\*\* | 4 \*\*\*\* |

c) Estratégias mitigadoras:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco | Grau | Estratégia |
| 2 | Baixo-Alto | Seguro contra incêndios |
| 4 | Alto-Alto | Cortar custos de aluguel; reduzir plano de internet; |
| 6 | Médio-Alto | Aplicar técnicas de motivação de Recursos Humanos; Ter contatos de profissionais para assumirem os papéis de responsabilidades. |
| 7 | Médio-Médio | Aplicar mais horas de trabalho no dia. |
| 8 | Baixo-Alto | Contratar serviços de backup na nuvem. |